|  | УТВЕРЖДЕНО приказом и.о генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» от 20.04.2017 года № 242 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Региональный оператор (заказчик) | Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Адрес: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402. Адрес электронной почты: ivanova@fond29.ru Номер контактного телефона: (8182) 68-15-24, Факс: (8182) 68-15-20 Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе: http://dvinaland.ru/-ab04ogb1 |
| 2 | Оператор электронной площадки | Полное наименование: АО «Единая электронная торговая площадка» Сайт в сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе: https://www.roseltorg.ru |
| 3 | Предмет электронного аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области, в 2017 году |
| 4 | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время после размещения Извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных Документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «24» мая 2017 года в 10 час. 00 мин. (время Московское) |
| 5 | Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | «31» мая 2017 года в 17 час. 00 мин. (время Московское). |
| 6 | Дата и время проведения электронного аукциона | «05» июня 2017 года. Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| 7 | Место выполнения работ | Согласно пункта 8 Сроки выполнения работ Извещения о проведении электронного аукциона |
| 8 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: с даты, указанной в допуске или в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ по каждому объекту; Окончание выполнения работ по объектам: № п/п Адрес МКД Вид работ Окончание выполнения работ по объектам. 1 2 3 4 1 МО «Город Архангельск», г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 278 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 05.09.17 Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2 МО «Город Архангельск», г. Архангельск, пр. Обводный, д.54 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 07.11.17 Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3 МО «Город Архангельск», г. Архангельск,ул.Гагарина, д.9 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 05.12.17 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 05.10.17 4 МО «Город Архангельск», г. Архангельск,ул. Холмогорская, д.33, корп.3 Ремонт фундамента 05.10.17 5 МО «Город Архангельск», г. Архангельск,ул. Холмогорская, д.35, корп.2 Ремонт фундамента 05.10.17 6 МО «Город Архангельск», г. Архангельск,ул.Кирова, д.8 Ремонт фундамента 20.12.17 7 МО «Город Архангельск», г. Архангельск,ул.Осипенко,д.26 Ремонт фундамента 20.12.17 8 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Первомайская, д.23 Ремонт фундамента 20.12.17 9 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д.26 Ремонт фундамента 20.12.17 10 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Калинина, д. 13 Ремонт фундамента 05.12.17 11 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Калинина, д. 16 корп.1 Ремонт фундамента 05.12.17 12 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Полины Осипенко, д. 28 Ремонт фундамента 20.12.17 13 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 48 Ремонт крыши 20.12.17 14 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 14 Ремонт фундамента 05.10.17 15 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 15 Ремонт фундамента 05.10.17 16 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 16 Ремонт фундамента 05.12.17 17 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 20 Ремонт фундамента 05.12.17 18 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 27 Ремонт фундамента 20.12.17 19 МО "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 4, корп.2 Ремонт фундамента 20.12.17 20 МО "Город Архангельск", г. Архангельск,ул.Титова,д.13 Ремонт фундамента 20.12.17 21 МО "Северодвинск", г. Северодвинск, просп. Труда, д. 32 ремонт крыши 05.10.17 22 МО "Северодвинск", г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д.16, корпус А ремонт крыши 07.11.17 23 МО "Вельский муниципальный район", МО "Благовещенское", с. Благовещенское, ул. Школьная, д. 1 Ремонт фундамента 07.11.17 24 МО "Вельский муниципальный район", МО "Благовещенское", с. Благовещенское, ул. Школьная, д. 3 Ремонт фундамента 05.12.17 25 МО "Няндомский муниципальный район", МО "Няндомское", г. Няндома, ул. Володарского, д. 14 Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 05.09.17 26 МО "Няндомский муниципальный район", МО "Няндомское", г. Няндома, ул. Садовая, д.16 Ремонт фундамента 05.12.17 27 МО "Шенкурский муниципальный район", МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.10 Ремонт фундамента 20.12.17 |
| 9 | Условия выполнения работ | в соответствии разделами XIII «Техническое задание на выполнение работ» и XIV «Проект договора» Документации об электронном аукционе |
| 10 | Условия оплаты выполненных работ | Сроки и порядок оплаты работ, осуществляется в порядке, указанном в разделе XIV«Проект договора» Документации об электронном аукционе . |
| 11 | Начальная (максимальная) цена договора | 75 015 177 руб. 19 коп. (Семьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч сто семьдесят семь руб. 19 коп.), в том числе НДС 18%. |
| 12 | Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 3 750 758 руб. 00 коп. (5,0 % - от начальной (максимальной) цены договора). |
| 13 | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет составляет 1 500 303 руб. 00 коп. (2% - от начальной (максимальной) цены договора). |
| 14 | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору | Договором предусмотрено обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору в размере 3 (трех) % от начальной (максимальной) цены договора), что составляет 2 250 455 руб.00 коп. в соответствии с разделом XIV «Проект договора» Документации об электронном аукционе |

Остальные условия проведения электронного аукциона содержатся в документации об электронном аукционе, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению.