|  | УТВЕРЖДЕНО приказом и.о генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» от 20.04.2017 года № 243 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Региональный оператор (заказчик) | Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Адрес: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402. Адрес электронной почты: ivanova@fond29.ru Номер контактного телефона: (8182) 68-15-24, Факс: (8182) 68-15-20 Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе: http://dvinaland.ru/-ab04ogb1 |
| 2 | Оператор электронной площадки | Полное наименование: АО «Единая электронная торговая площадка» Сайт в сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе: https://www.roseltorg.ru |
| 3 | Предмет электронного аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области, в 2017 году |
| 4 | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время после размещения Извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных Документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «24» мая 2017 года в 10 час. 00 мин. (время Московское) |
| 5 | Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | «31» мая 2017 года в 17 час. 00 мин. (время Московское). |
| 6 | Дата и время проведения электронного аукциона | «05» июня 2017 года. Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| 7 | Место выполнения работ | Муниципальное образование «Город Архангельск», г. Архангельск: ул. Комсомольская, д.12, ул. Комсомольская, д. 41, ул. Первомайская, д. 25, корп. 3, ул. Закемовского, д. 22, ул. Кооперативная, д.15, ул. Маяковского, д. 54, корп.1, ул. Литейная, д. 15, ул. Кооперативная, д. 17; Муниципальное образование «Северодвинск», г. Северодвинск: просп. Морской, д. 24, просп. Труда, д. 19, просп. Труда, д. 21, ул. Комсомольская, д. 49, пр. Ленина, д. 43, пр. Ленина, д. 45, ул. Ломоносова, д. 15, ул. Ломоносова, д. 76, ул. Серго Орджоникидзе, д. 26; Вельский муниципальный район, МО «Вельское», г. Вельск: ул. Л. Толстого, д.8, ул. Комсомольская, д.43 |
| 8 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: с даты, указанной в допуске или в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ по каждому объекту. Окончание выполнения работ по объектам: Адрес МКД Вид работ Окончание выполнения работ по объектам: Муниципальное образование «Город Архангельск», г. Архангельск, в том числе: ул. Комсомольская, д.12 Ремонт крыши 05.10.2017 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ул. Комсомольская, д. 41 Ремонт крыши 05.12.2017 Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ул. Первомайская, д.25, корп. 3 Ремонт фундамента 20.12.2017 ул. Закемовского, д. 22 Ремонт фундамента 07.11.2017 ул. Кооперативная, д.15 Ремонт фундамента 05.12.2017 ул. Маяковского, д. 54, корп.1 Ремонт фундамента 07.11.2017 ул. Литейная, д. 15 Ремонт фундамента 05.12.2017 ул. Кооперативная, д. 17 Ремонт фундамента 07.11.2017 Муниципальное образование «Северодвинск», г. Северодвинск, в том числе: просп. Морской, д. 24 Ремонт крыши 05.10.2017 Ремонт фасада Ремонт подвальных помещений Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения просп. Труда, д. 19 Ремонт крыши 05.10.2017 просп. Труда, д. 21 Ремонт крыши 07.11.2017 Ремонт фасада 07.11.2017 ул. Комсомольская, д. 49 Ремонт фасада 07.11.2017 пр. Ленина, д. 43 Ремонт фасада 05.12.2017 Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 05.12.2017 пр. Ленина, д. 45 Ремонт фасада 05.12.2017 ул. Ломоносова, д. 15 Ремонт крыши 05.10.2017 ул. Ломоносова, д. 76 Ремонт фасада 07.11.2017 ул. Серго Орджоникидзе, д. 26 Ремонт фасада 05.09.2017 Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения Вельский муниципальный район, МО «Вельское», г. Вельск, в том числе: ул. Л. Толстого, д.8 Ремонт фундамента 07.11.2017 ул. Комсомольская, д.43 Ремонт крыши 05.09.2017 |
| 9 | Условия выполнения работ | в соответствии разделами XIII «Техническое задание на выполнение работ» и XIV «Проект договора» Документации об электронном аукционе |
| 10 | Условия оплаты выполненных работ | Сроки и порядок оплаты работ, осуществляется в порядке, указанном в разделе XIV«Проект договора» Документации об электронном аукционе . |
| 11 | Начальная (максимальная) цена договора | 82 040 542 руб. 12 коп. (Восемьдесят два миллиона сорок тысяч пятьсот сорок два руб. 12 коп.), в том числе НДС 18%. |
| 12 | Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 4 102 027 руб. 00 коп. (5,0 % - от начальной (максимальной) цены договора). |
| 13 | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет 1 640 810 руб. 00 коп. (2% - от начальной (максимальной) цены договора). |
| 14 | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору | Договором предусмотрено обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору в размере 3 (трех) % от начальной (максимальной) цены договора), что составляет 2 461 216 руб. 00 коп. в соответствии с разделом XIV «Проект договора» Документации об электронном аукционе |

Остальные условия проведения электронного аукциона содержатся в документации об электронном аукционе, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению.