|  | УТВЕРЖДЕНО приказом и.о генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» от 20.04.2017 года № 244 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Региональный оператор (заказчик) | Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Адрес: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402. Адрес электронной почты: ivanova@fond29.ru Номер контактного телефона: (8182) 68-15-24, Факс: (8182) 68-15-20 Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе: http://dvinaland.ru/-ab04ogb1 |
| 2 | Оператор электронной площадки | Полное наименование: АО «Единая электронная торговая площадка» Сайт в сети «Интернет», на котором размещены Извещение о проведении электронного аукциона и Документация об электронном аукционе: https://www.roseltorg.ru |
| 3 | Предмет электронного аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области, в 2017 году |
| 4 | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время после размещения Извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных Документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «24» мая 2017 года в 10 час. 00 мин. (время Московское) |
| 5 | Дата завершения срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | «31» мая 2017 года в 17 час. 00 мин. (время Московское). |
| 6 | Дата и время проведения электронного аукциона | «05» июня 2017 года. Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| 7 | Место выполнения работ | МО «Город Архангельск», МО «Северодвинск» на объектах, указанных в пункте 8 «Сроки выполнения работ» |
| 8 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: с даты, указанной в допуске или в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ по каждому объекту; Окончание выполнения работ по объектам: № п/п Адрес МКД Вид работ Окончание выполнения работ по объектам: 1 2 3 4 МО «Город Архангельск», г. Архангельск 1 ул. Воскресенская, д. 79 ремонт крыши 05.09.17 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 2 пр. Троицкий, д. 194 ремонт крыши 05.12.17 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 3 ул. Выуческого, д.59 к.1 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 05.10.17 ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 4 ул. Октябрят, д.26 ремонт фундамента 05.12.17 5 ул. Квартальная, д.13 ремонт фундамента 20.12.17 6 наб. Северной Двины, д.95, корп.2 ремонт фасада 05.10.17 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 7 наб. Северной Двины, д. 96 ремонт крыши 05.12.17 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 8 пр.Ломоносова, д.200 ремонт крыши 05.10.17 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 9 пр. Новгородский, д.25 ремонт фундамента 07.11.17 10 ул. Розы Люксембург, д. 54 ремонт фундамента 20.12.17 11 ул. Победы, д. 32, корп.1 ремонт фундамента 05.12.17 12 ул. Победы, д. 36, корп.1 ремонт фундамента 20.12.17 13 ул. Репина, д. 21 ремонт фундамента 07.11.17 14 ул. Машиностроителей, д. 11 ремонт фундамента 05.12.17 15 ул. Емельяна Пугачёва, д. 16 ремонт фундамента 20.12.17 МО «Северодвинск», г. Северодвинск 16 просп. Труда, д. 27 ремонт крыши 05.10.17 17 ул. Ломоносова, д. 78 ремонт крыши 07.11.17 18 ул. Ломоносова, д. 90 ремонт крыши 05.10.17 ремонт фасада 07.11.17 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт подвальных помещений 19 ул. Мира, д. 36 ремонт фундамента 07.11.17 20 ул. С. Орджоникидзе, 2, корп. Б ремонт крыши 07.11.17 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 05.10.17 ремонт подвальных помещений 21 ул. С. Орджоникидзе, 10 ремонт крыши 07.11.17 ремонт фасада ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 22 ул. Первомайская, д.59 ремонт крыши 05.10.17 23 ул. Первомайская, д.63 ремонт крыши 05.12.17 24 ул. Первомайская, д.67 ремонт крыши 07.11.17 ремонт фасада ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 05.10.17 25 ул Профсоюзная, д.29 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 05.09.17 ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 26 ул. Нахимова, д.1 ремонт крыши 05.10.17 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 27 ул. Нахимова, д.1, корп.А ремонт крыши 07.11.17 28 ул. Профсоюзная, д. 18 ремонт фундамента 07.11.17 29 ул. Советская, д. 20 ремонт фундамента 20.12.17 30 ул. Советская, д. 22, корп.А ремонт фундамента 07.11.17 31 ул. Совхозная, д. 2 корп.А ремонт крыши 07.11.17 32 ул. Совхозная, д. 2 корп.Б ремонт крыши 05.10.17 33 ул. Торцева, д. 38 ремонт крыши 05.10.17 34 ул. Торцева, д. 40/5 ремонт крыши 07.11.17 35 ул. Торцева, д. 73 ремонт крыши 05.10.17 36 ул. Октябрьская, д. 15, корп.А ремонт крыши 05.10.17 |
| 9 | Условия выполнения работ | в соответствии разделами XIII «Техническое задание на выполнение работ» и XIV «Проект договора» Документации об электронном аукционе |
| 10 | Условия оплаты выполненных работ | Сроки и порядок оплаты работ, осуществляется в порядке, указанном в разделе XIV«Проект договора» Документации об электронном аукционе . |
| 11 | Начальная (максимальная) цена договора | 120 291 763 руб. 27 коп. (Сто двадцать миллионов двести девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят три рубля 27 копеек), в том числе НДС 18%. |
| 12 | Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 6 014 588 руб. 00 коп. (5,0 % - от начальной (максимальной) цены договора). |
| 13 | Обеспечение исполнения обязательств по договору | Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет составляет 2 405 835 руб. 00 коп. (2% - от начальной (максимальной) цены договора). |
| 14 | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору | Договором предусмотрено обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору в размере 3 (трех) % от начальной (максимальной) цены договора), что составляет 3 608 752 руб.00 коп. в соответствии с разделом XIV «Проект договора» Документации об электронном аукционе |

Остальные условия проведения электронного аукциона содержатся в документации об электронном аукционе, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению.