**Раздел XV. График выполнения работ (оказания услуг).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | № МКД в лоте | Адрес МКД | Сметная стоимость работ в МКД, руб. | срок выполнения работ, дней | дата начала работ по объекту |
| **55** | 1 | пл. Пирогова, 8 | 1 440 890,00 | 40 | 16.08.17 |
| 2 | ул. Харченко, 4 | 568 040,00 | 30 | 16.08.17 |

Конечной (предельной) датой выполнения работ (оказания услуг) по лоту № 55 (по всем объектам лота № 55) является «25» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­октября 2017г.