V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Адрес объекта | Этап | Период этапа (календарных дней) | Стоимость работ, включая НДС 18%, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 10Б | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | 90 календарных дней с даты заключения договора | 467 165,54 |
| 2 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 12Б | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | 90 календарных дней с даты заключения договора | 480 080,64 |
| 3 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 14 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | 90 календарных дней с даты заключения договора | 516 983,96 |
| 4 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 20А | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | 90 календарных дней с даты заключения договора | 350 766,80 |
| 5 | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 8Б | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | 90 календарных дней с даты заключения договора | 437 846,08 |
| 6 | г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 13 | Сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ. Составление и согласование отчета об обследовании. Разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Получение положительного заключения по результатам определения достоверности сметной стоимости | 90 календарных дней с даты заключения договора | 614 097,96 |
| ИТОГО |  |  |  | 2 866 940,98 |