|  | УТВЕРЖДЕНО приказом генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» от 11.12.2017 года № 1195 |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Идентификационный номер электронного аукциона | 158-18 |
| 2 | Предмет электронного аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области |
|  | Виды работ (услуг) | Ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения |
| 3 | Региональный оператор (заказчик) | Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Адрес: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402. Адрес электронной почты: ivanova@fond29.ru Номер контактного телефона: (8182) 68-15-24 |
| 4 | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://dvinaland.ru/-ab04ogb1 |
| 5 | Сайт оператора электронной площадки | https://www.roseltorg.ru |
| 6 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | «09» января 2017 года в 10 час. 00 мин. (время Московское). |
| 7 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | «12» января 2017 года в 17 час. 00 мин. (время Московское). |
| 8 | Дата проведения электронного аукциона | «15»января 2017 года. время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| 9 | Место выполнения работ (оказания услуг) | МО «Город Архангельск», г. Архангельск: пр. Троицкий, д.161,пр. Троицкий, д.121,Набережня Северной Двины, д.134,Пр-кт.Советских космонавтов, д.191, ул.Гагарина, д.10, ул.Садовая, д.38,Пр-кт Ленинградский, д.273, корп.2,ул.Прокопия Галушина, д.4,ул.Воронина, д.25, корпус1, ул.Вологодская, д.41, корп.2,ул.Гуляева, д.122, корп.1. МО «Город Новодвинск»: ул.3-ей пятилетки, д.16,ул.Уборевича, д. 28,ул.Ломоносова, д.1,ул.Ворошилова, д.37, корп.1,ул.3-ей пятилетки, д.24. МО"Мезенский муниципальный район": МО "Мезенское", г. Мезень, просп. Советский, д. 90; МО "Каменское" рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 8, д.14 |
| 10 | Сроки выполнения работ (оказания услуг) | начало выполнения работ: с даты, указанной в допуске или в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ; срок завершения работ: № п/п Адрес МКД Вид работ Срок выполнения работ 1 2 3 4 1 МО «Город Архангельск», г. Архангельск: 1.1. пр. Троицкий, д.161 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 01.03-30.06.18 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт крыши 1.2. пр. Троицкий, д.121 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 01.04-31.08.18 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт крыши 1.3. Набережня Северной Двины, д.134 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 01.05-31.08.18 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт крыши 01.04-01.08.18 1.4. Пр-кт.Советских космонавтов, д.191 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 01.03-30.06.18 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 01.06-31.08.18 ремонт крыши 01.03-30.06.18 1.5. ул.Гагарина, д.10 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 01.03-30.06.18 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 01.06-31.08.18 1.6. ул.Садовая, д.38 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ( стояки) 01.09-28.12.18 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения ( стояки) ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения( стояки) ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения ( стояки) 01.06-31.08.18 1.7. Пр-кт Ленинградский, д.273, корп.2 ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 01.06-31.08.18 1.8. ул.Прокопия Галушина, д.4 ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 01.06-31.08.18 1.9. ул.Воронина, д.25, корпус1 ремонт фасада 15.05-01.10.18 1.10. ул.Вологодская, д.41, корп.2 ремонт крыши 01.04-01.07.18 1.11. ул.Гуляева, д.122, корп.1 Ремонт фундамента 01.06-30.06.18 2 МО «Город Новодвинск»: 2.1. ул.3-ей пятилетки, д.16 ремонт крыши, вт.ч утепление чердачного перекрытия 01.08-15.10.18 2.2. ул.Уборевича, д. 28 ремонт крыши 01.03-30.06.18 2.3. ул.Ломоносова, д.1 ремонт крыши, вт.ч утепление чердачного перекрытия 01.03-15.05.18 2.4. ул.Ворошилова, д.37, корп.1 ремонт крыши, вт.ч утепление чердачного перекрытия 15.05-31.07.18 2.5. ул.3-ей пятилетки, д.24 ремонт крыши, вт.ч утепление чердачного перекрытия 01.07-31.10.18 3. МО "Мезенский муниципальный район": 3.1. МО "Мезенский муниципальный район", МО "Мезенское", г. Мезень, просп. Советский, д. 90 Ремонт крыши 01.05-30.07.18 3.2. МО "Мезенский муниципальный район", МО "Каменское" рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 8 Ремонт фундамента 01.05-31.08.18 3.3. МО "Мезенский муниципальный район", МО "Каменское" рп. Каменка, ул. Молодежная, д. 14 Ремонт фундамента 01.06-30.09.18 |
| 11 | Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг) | Форма, сроки и порядок оплаты работ (услуг), осуществляется в порядке, указанном в разделе XVII «Проект договора». |
| 12 | Начальная (максимальная) цена договора | 77 119 252 руб.61 коп. (Семьдесят семь миллионов сто девятнадцать тысяч двести пятьдесят два руб. 61 коп., в том числе НДС 18%. Обоснование начальной (максимальной) цены договора), включающее расчет начальной (максимальной) цены договора, приведен в разделе XII «Обоснование цены договора». |
| 13 | Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет – 925 431 руб. 00 коп. (1,2 % от начальной (максимальной) цены договора). 2. Вносится в порядке, предусмотренном разделом V «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе». |
| 14 | Обеспечение исполнения обязательств по договору | 1 Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет составляет 3 855 962 руб. 00 коп. (5% от начальной (максимальной) цены договора). В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии — срок действия банковской гарантии до 01.06.2019 г. 2. Вносится в порядке, предусмотренном разделом IX «Порядок заключения договора». 3. Срок предоставления: Предоставляется региональному оператору участником электронного аукциона, с которым заключается договор, вместе с проектом договора, подписанным со стороны участника электронного аукциона. 4. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечительного платежа (в случае если участник электронного аукциона предоставляет обеспечение исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа): Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Юридический и почтовый адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, оф. 402 ИНН 2901991858, КПП 290101001, ОГРН 1132900001574 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-западный», БИК 044030827, к/с 30101810200000000827, р/с40603810600037002346 |
| 15 | Обеспечение исполнения гарантийных обязательств | 1. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору составляет - 3%; 2. Вносится в порядке предусмотренном разделом XIV «Проект договора» Документации об электронном аукционе. |
| 16 | Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (шаг аукциона) | От 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. |

Остальные условия проведения электронного аукциона содержатся в документации об электронном аукционе, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему извещению.