ОТВЕТ НА ЗАПРОС

**По аукциону FKR26101700008**

**Предмет электронного аукциона** - Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской области (ремонт фасада)

**Место выполнения работ (оказания услуг)** г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64

|  |  |
| --- | --- |
| **Текст запроса:** | **Текст ответа:** |
| Согласно документации о проведении электронного аукционасроки выполнения работ (оказания услуг) следующие:  *начало выполнения работ:* с даты, указанной в допуске или в уведомлении Заказчика о начале выполнения работ;  *срок завершения работ:* не позднее 90 календарных дней.  Просим пояснить, в какой период Заказчик планирует передать дом для выполнения работ, так как согласно СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» п. 7.1.3 фасадные отделочные работы следует проводить при среднесуточной температуре окружающей среды и температуре основания от 5°С до 30°С. | После заключения договора, Заказчик организует комиссию по допуску подрядной организации на объект для проведения работ по капитальному ремонту, в состав которой входят: представители администрации муниципального образования, управляющей организации и Подрядчика.  В Допуске указывается дата начала работ или *по уведомлению Заказчика,* в этом случае  информация о начале выполнения работ направляется Подрядчику дополнительно. |